一、先统一开发方式

建议采用最稳的轻量架构：

HarmonyOS 前端（C）
        ↓ 调用
本地 Agent 逻辑（B）
        ↓ 读取
本地 JSON 模拟数据

初赛先不搭服务器，不做真实多人社交，不强求真实 OCR。

最终项目放在一个 DevEco Studio 工程中：

ZhixueMate/
├── entry/src/main/ets/
│   ├── pages/              C负责页面
│   ├── components/         C负责公共组件
│   ├── services/           B负责Agent逻辑
│   ├── models/             A定义数据类型
│   └── data/               B负责模拟数据
├── resources/              C负责图片和图标
└── README.md               A负责运行说明

你先建一个 Gitee 或 GitHub 仓库，把这套目录和数据结构交给他们。

二、B 同学怎么上手

B 的角色

Agent 逻辑与数据负责人

B 不需要一上来研究复杂大模型，先完成三个本地函数：

generateStudySuggestion()
analyzeWrongQuestion()
matchPartner()

B 第一天：准备环境和模拟数据

1. 安装工具

建议安装：

- DevEco Studio；

- Git；

- VS Code，可选。

B 可以先在 VS Code 写 TypeScript 逻辑，最终再放进 DevEco Studio 工程。

2. 建立数据文件

在项目中创建：

data/
├── users.json
├── courses.json
├── wrongQuestions.json
└── candidates.json

3. 准备用户数据

users.json：

[
  {
    "userId": "u001",
    "name": "小明",
    "grade": "大二",
    "major": "计算机科学与技术",
    "goal": "数据结构期末80+",
    "freeTime": ["20:00-22:00"],
    "weakness": ["二叉树遍历", "递归理解"],
    "strength": ["图算法基础"]
  }
]

4. 准备候选学习搭子

candidates.json：

[
  {
    "userId": "u002",
    "name": "小李",
    "course": "数据结构",
    "goal": "数据结构期末80+",
    "freeTime": ["20:00-22:00"],
    "weakness": ["图算法"],
    "strength": ["二叉树遍历"]
  },
  {
    "userId": "u003",
    "name": "小王",
    "course": "高等数学",
    "goal": "期末及格",
    "freeTime": ["15:00-17:00"],
    "weakness": ["积分"],
    "strength": ["极限"]
  }
]

第一天交付

- 4 个 JSON 文件；

- 数据字段说明；

- 至少 3 名候选学生数据。

B 第二天：实现今日学习建议

创建：

services/StudySuggestionService.ets

逻辑可以先采用规则：

考试 ≤ 7天：课程优先级提高
存在错题标签：优先复习对应知识点
有空闲时间：生成明确学习时长

输出统一为：

{
  "course": "数据结构",
  "task": "复习二叉树遍历",
  "reasons": [
    "考试还有5天",
    "近期错题集中在树结构",
    "今晚存在可用学习时间"
  ],
  "duration": "25分钟",
  "priority": "高"
}

重点是：必须有推荐理由，不能只给任务。

B 第三天：实现错题分析

初赛最稳的方式不是直接做复杂 OCR，而是：

预置错题图片
↓
根据图片ID返回对应分析结果

创建：

services/WrongQuestionService.ets

例如：

export interface WrongQuestionResult {
  course: string
  knowledgePoint: string
  errorType: string
  reason: string
  suggestion: string
  tags: string[]
}

export function analyzeWrongQuestion(imageId: string): WrongQuestionResult {
  if (imageId === 'binary_tree_001') {
    return {
      course: '数据结构',
      knowledgePoint: '二叉树遍历',
      errorType: '递归理解不足',
      reason: '对前序、中序、后序遍历过程掌握不牢',
      suggestion: '复习三种遍历顺序，并完成2道基础练习',
      tags: ['二叉树薄弱', '递归理解待提升']
    }
  }

  return {
    course: '未知课程',
    knowledgePoint: '待识别',
    errorType: '待分析',
    reason: '暂无分析结果',
    suggestion: '请重新上传清晰图片',
    tags: []
  }
}

第二阶段再考虑接 OCR 或大模型接口。

B 第四天：实现搭子匹配

创建：

services/PartnerMatchService.ets

评分规则：

课程一致：40分
学习目标一致：25分
知识互补：20分
空闲时间重合：15分

输出：

{
  "matchName": "小李",
  "score": 100,
  "reasons": [
    "同为数据结构课程",
    "学习目标一致",
    "知识点互补",
    "空闲时间重合"
  ],
  "studyPlan": "今晚20:00进行30分钟协同复习",
  "planSteps": [
    "10分钟互讲二叉树遍历",
    "10分钟互相出题测试",
    "10分钟错题互评与总结"
  ]
}

B 要测试至少三种情况：

- 高度匹配；

- 部分匹配；

- 不推荐。

B 第五天：整理成前端可调用接口

B 最终向 C 提供三个方法：

generateStudySuggestion(): StudySuggestion
analyzeWrongQuestion(imageId: string): WrongQuestionResult
matchPartner(userId: string): MatchResult

同时提供一份示例输出，C 直接绑定页面。

三、C 同学怎么上手

C 的角色

HarmonyOS 前端与交互负责人

C 的首要目标不是做得特别复杂，而是：

让三个核心场景在 HarmonyOS 页面里顺畅跑通。

C 第一天：跑通 DevEco Studio

1. 创建项目

在 DevEco Studio 中：

File
→ New
→ Create Project
→ Application
→ Empty Ability
→ ArkTS

项目名称：

ZhixueMate

2. 跑通模拟器

必须确认：

- 项目能编译；

- 模拟器能启动；

- 首页能显示；

- 修改文字后能重新运行。

第一天交付

- Hello World 截图；

- DevEco 工程；

- 模拟器运行截图。

C 第二天：先做静态页面

创建 5—6 个页面：

pages/
├── Index.ets
├── StudySuggestion.ets
├── WrongQuestion.ets
├── StudyTags.ets
├── PartnerMatch.ets
└── StudyPlan.ets

先不要连接 B 的数据，使用固定文字完成页面。

首页

展示：

- 用户名称；

- 今日推荐任务；

- 推荐原因；

- 拍错题入口；

- 找搭子入口。

错题页

展示：

- 错题缩略图；

- 知识点；

- 错误类型；

- 补强建议。

匹配页

展示：

- 推荐搭子；

- 匹配度；

- 四项匹配理由；

- 协同计划按钮。

C 第三天：完成页面跳转

固定主流程：

首页
↓
今日学习建议
↓
错题分析
↓
学习标签
↓
搭子匹配
↓
协同学习计划

每个页面只设置一个主按钮，减少演示时误操作。

建议按钮文案：

| 页面 | 主按钮 |
| --- | --- |
| 首页 | 查看今日建议 |
| 今日建议 | 上传错题继续分析 |
| 错题分析 | 生成学习标签 |
| 学习标签 | 匹配学习搭子 |
| 搭子匹配 | 生成协同计划 |
| 协同计划 | 完成本次学习 |

C 第四天：连接 B 的数据

不要让 C 自己重新写业务逻辑。

C 只调用：

const suggestion = generateStudySuggestion()
const wrongResult = analyzeWrongQuestion('binary_tree_001')
const matchResult = matchPartner('u001')

页面分别展示：

suggestion.task
suggestion.reasons
wrongResult.knowledgePoint
wrongResult.errorType
wrongResult.suggestion
matchResult.matchName
matchResult.score
matchResult.reasons

这样前端和 Agent 逻辑是分开的，后面更容易改。

C 第五天：做 HarmonyOS 特征

优先做一个：

今日学习服务卡片

内容控制为：

数据结构考试还有5天
建议复习：二叉树遍历
预计用时：25分钟

按钮：

立即开始

如果真实服务卡片来不及，就做一张高质量服务卡片设计图，并在 Demo 中模拟展示。

第二优先级是：

- 相机/图库选择错题图片；

- 平板响应式页面；

- 小艺交互模拟页。